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MIGRACJA DANYCH
Klient / Organizacja - karta projektu do rozmowy analityczno-technicznej
	Cel dokumentu. Ustalenie ram projektu migracji danych przed szczegółowym audytem. Dokument porządkuje cele, zakres, odpowiedzialności i etapy, ale nie przesądza jeszcze o modelu migracji, harmonogramie ani cenie.


1. Kontekst i cele projektu
	CEL BIZNESOWY
Bezpieczne przeniesienie uzgodnionego zakresu danych do środowiska docelowego przy zachowaniu ich kompletności, spójności i użyteczności biznesowej.
	CEL TECHNICZNY
Zaprojektowanie powtarzalnego procesu eksportu, transformacji, importu i walidacji danych z możliwością testów oraz kontrolowanego przełączenia.

	PRIORYTETY
Ciągłość działania, ograniczenie ryzyka utraty lub zniekształcenia danych, możliwość weryfikacji i jednoznaczne kryteria odbioru.
	WYNIK ETAPU ANALITYCZNEGO
Docelowy zakres migracji, rekomendowany model wdrożenia, harmonogram, estymacja prac, ryzyka, kryteria odbioru oraz finalna wycena.


2. Zakres do potwierdzenia podczas spotkania
	DANE I SYSTEMY
• systemy i bazy źródłowe
• wolumen i historia danych
• dokumenty / załączniki
• jakość i kompletność danych
	TECHNOLOGIA
• sposób eksportu i dostępu
• integracje / API
• środowisko docelowe
• wymagania bezpieczeństwa
	ORGANIZACJA
• dopuszczalny downtime
• właściciele danych
• kryteria odbioru
• terminy i ograniczenia biznesowe


3. Metodyka realizacji EINTELLIX
	01
Discovery
	02
Audyt
	03
Mapping
	04
Oczyszczanie
	05
Migracja próbna
	06
Walidacja
	07
Cutover
	08
Stabilizacja


4. Role, odpowiedzialność i zasady wyceny
	Klient / Organizacja
• udostępnienie wiedzy o systemie i danych
• wskazanie właścicieli danych i kryteriów biznesowych
• potwierdzenie zakresu oraz odbiór wyników
	EINTELLIX
• analiza techniczna i projekt procesu migracji
• przygotowanie mappingu, testów i mechanizmów walidacji
• wycena po potwierdzeniu rzeczywistej złożoności


NAJBLIŻSZY KROK
	Wypełnienie kwestionariusza przedmigracyjnego  →  warsztat techniczno-biznesowy  →  zakres i rekomendowany model migracji  →  oferta i harmonogram
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